РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2024                                                                                                     № 38/21

с. Дмитриевка

О выделении денежных средств

на дополнительное выполнение работ

по замене тепловых сетей в п.Юхта

Свободненского района

Амурской области

В соответствии с Уставом Дмитриевского сельсовета, рассмотрев отношение главы администрации Дмитриевского сельсовета, сельский Совет народных депутатов,

п о с т а н о в л я е т:

1. Выделить из бюджета Дмитриевского сельсовета денежные средства на дополнительное выполнение работ по замене тепловых сетей в п.Юхта Свободненского района Амурской области в сумме 690 735,78 (шестьсот девяносто тысяч семьсот тридцать пять) рублей 78 копеек (согласно Приложения №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному обнародованию.

Председатель Совета                                                                                         П.Н. Леун

Приложение №1

к постановлению Дмитриевского

сельского Совета народных депутатов

от 02.09.2024 №38/21

В связи с исполнением контракта № 2024.101 от 30 июля 2024 г. на дополнительное выполнение работ по замене тепловых сетей в п.Юхта, Свободненского района, Амурской области возникли следующие непредвиденные обстоятельства для выделения денежных средств:

- на участке от К-9 до К-8 отсутствие крышек, протяженностью 24м;

- на участке от школы до насосной теплотрасса проходит под асфальтированной площадкой, в связи с тем, что демонтаж площадки осуществить невозможно, предложено проложить лотки протяжённостью 42м (14 лотков) в обход вышеуказанного участка;

- сметным расчетом и схемой выполнения работ указан диаметр труб под замену (демонтаж) до 50мм и 80мм. При вскрытии теплотрассы обнаружено, что фактический диаметр труб на всем участке выполнения работ 80мм и 108мм. По нормативам за ужать диаметр труб на участке теплотрассы нельзя, в последствии это может привести к потере тепла и возникновению аварийной ситуации.